19/12/2025, 14:09	SEI/CPRM - 2694351 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - https://www.sgb.gov.br

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES Processo nº 48091.000442/2024-96

1.	SUMÁRIO
1.1.	O presente Plano de Trabalho faz parte do Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e a Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, que tem por objetivo o compartilhamento de dados, informações de águas subterrâneas do Estado do Espírito Santo, abrangendo a coleta, o tratamento, o armazenamento e a difusão destes dados, através o uso do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS , bem como a disponibilização de produtos hidrogeológicos.
2.	DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²

Compartilhamento de dados e informações de águas subterrâneas para inclusão do SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas.

De 5 anos (60 meses) a partir da assinatura do convênio

5 anos
3.	DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1.	Compartilhamento de dados e informações de águas subterrâneas no âmbito do estado do Estado do Espírito Santo, abrangendo a coleta, o tratamento, o armazenamento e a difusão destes dados, através do uso do SIAGAS. Além disso está previsto a disponibilização de produtos hidrogeológicos e também a realização de treinamentos para intercâmbio técnico-cientíﬁco entre as duas instituições.
4.	METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

4.1.	Para a execução do presente acordo de cooperação estão previstas realizações de reuniões de trabalho, estabelecimento das principais informações a serem compartilhadas e inseridas no SIAGAS e o compartilhamento de conhecimento técnico-cientíﬁco entre os empregados das duas instituições. Cada uma das etapas de execução estão descritas no cronograma a baixo (item 6.1).
5.	PRODUTO(S) PREVISTO(S)

5.1.	Os produtos previstos para serem realizados na vigência abrangem deste ACT incluem a ampliação dos dados referentes a água subterrânea do Espírito Santo dentro do SIAGAS e a geração de produtos hidrogeológicos.
6.	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

6.1.	Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Etapa

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1
Descrição / Especiﬁcação
Deﬁnição da equipe responsável para execução deste acordo de cooperação em ambas as instituições.

Reunião de abertura e criação do grupo de trabalho

Reunião de trabalho - Detalhamento das informações a serem compartilhadas

Apresentação das informações existentes a serem compartilhadas

Disponibilização dos dados para alimentação do SIAGAS

Reunião de trabalho

Palestra ou treinamento

Consistência dos dados e alimentação do SIAGAS

Diagnóstico dos procedimentos de consistência adotados e apresentação ao grupo de trabalho

Palestra ou treinamento

Reunião de trabalho
Responsável

SGB-CPRM e AGERH

SGB-CPRM e AGERH

SGB-CPRM e AGERH

AGERH

AGERH

SGB-CPRM e AGERH

SGB-CPRM

SGB-CPRM

SGB-CPRM

SGB-CPRM

SGB-CPRM e AGERH
Período de realização Ano 1
1 trimestre Ano 1
2 trimestre Ano 1
3 trimestre Ano 1
4 trimestre Semestralmente a partir do 1 semestre do Ano 2 Ano 2
1 semestre Ano 2
2 semestre Continuamente a partir do Ano 2 Ano 3
1 semestre Ano 4
1 semestre Ano 4
2 semestre
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2995825&arvore=…	1/2
19/12/2025, 14:09	SEI/CPRM - 2694351 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

2.0

2.1

2.2
Relatório de resultados do intercâmbio técnico entre as instituições Apresentação e disponibilização do(s) produto(s) hidrogeológico(s) gerado(s)

Reunião de fechamento deste acordo de cooperação
SGB-CPRM e AGERH

SGB-CPRM

SGB-CPRM e AGERH
Ano 5

Ano 5

Ano 5
4 trimestre

7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Jorge, Testemunha, em 13/10/2025, às 14:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO AHNERT, Representante Legal, em 17/10/2025, às 08:52, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALICE SILVA DE CASTILHO, Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial, em 17/10/2025, às 12:40, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE SILVA SANTANA, Testemunha, em 17/10/2025, às 12:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SABRINA SOARES DE ARAUJO GOIS, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 17/10/2025, às 15:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código veriﬁcador 2694351 e o código CRC C2430277.

Referência: Processo nº 48091.000442/2024-96	SEI nº 2694351

Criado por sonia.cavalcante, versão 1 por sonia.cavalcante em 13/10/2025 13:23:49.

https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2995825&arvore=…	2/2