16/03/2026, 14:07	SEI/CPRM - 2817766 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48091.001837/2025-97
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho faz parte do Acordo de Cooperação para realização de serviços de perfuração, completação e instalação de poços tubulares visando o monitoramento integrado de águas subterrâneas que entre si fazem o Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM e a Prefeitura Municipal de Confins.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Vig
ência
Período de

E
xecução
Projeto Águas do Centro Sul de Minas Gerais - PACS
15
 anos
15
 anos

## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. A Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas - RIMAS envolve uma série de a vidades sistemá cas e de caráter con nuado, que vão desde a seleção dos aquíferos e/ou das regiões monitoradas, passando pelas locações e pelos estudos diagnós cos para perfuração dos poços, até a perfuração, implantação e operação das estações de monitoramento e coleta de amostras, além da consistência e disponibilização das informações dos poços.
3.2. Cons tuem como obje vo específico do(s) Acordo(s) de Cooperação no âmbito do Projeto Águas do Centro Sul de Minas Gerais - PACS a ampliação do conhecimento e da dinâmica das águas subterrâneas na área de estudo, através de:
Seleção de áreas para monitoramento (perfuração ou cessão de poços);
Contratação do serviço de perfuração, completação e instalação de poços tubulares;
Providenciar as licenças e autorizações necessárias;
Acompanhamento e fiscalização dos serviços de perfuração e completação contratados;
Responsabilizar-se por deixar o entorno do poço conforme seu estado anterior, após a execução dos serviços de perfuração e completação;
Instalar e manter o bom funcionamento do(s) equipamento(s) inerentes ao monitoramento das águas subterrâneas;
Executar a coleta sistemá ca e periódica de dados e amostras dos poços de monitoramento;
Realizar a manutenção da área do entorno dos poços de monitoramento;
Analisar in loco e nos nossos laboratórios as amostras de água coletadas; Tratar, consis r e disponibilizar as informações do monitoramento.
## 4. DO PROJETO
4.1. O Projeto Águas do Centro-Sul de Minas Gerais (PACS) tem como obje vo avaliar a disponibilidade hídrica subterrânea na região centro-sul do Estado de Minas Gerais, em área aproximada de 341.008 km², fornecendo subsídios técnicos para a gestão e a regularização do uso da água subterrânea. O projeto busca es mar as quan dades explotáveis de água subterrânea, em consonância com os critérios estabelecidos pela Deliberação Norma va CERH nº 76/2022, contribuindo para maior segurança e padronização nos processos de outorga.
4.2. Em consonância com o plano de trabalho estabelecido do projeto e ampliar o conhecimento hidrogeológico na área de abrangência do PACS, está prevista a implantação de uma nova rede de monitoramento composta por vinte e cinco (25) poços, distribuídos em vinte e um (21) municípios. Esses poços serão totalmente dedicados ao monitoramento con nuo dos níveis está cos das águas subterrâneas, cons tuindo base essencial para a geração de dados confiáveis e representa vos sobre o comportamento dos aquíferos.
4.3. A metodologia do projeto contempla a avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea a par r da es ma va do Recurso Potencial Explotável (RPE), considerando a reserva permanente e os recursos renováveis dos aquíferos. O estudo integra levantamentos hidrogeológicos, monitoramento sistemá co e o uso de ferramentas de modelagem computacional e dados de sensoriamento remoto, de modo a aprimorar a análise das condições de armazenamento e renovação das águas subterrâneas.
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3132665&infra_siste…	1/2 16/03/2026, 14:07	SEI/CPRM - 2817766 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes
4.4. A implantação da rede de poços de monitoramento é elemento central para o reconhecimento e acompanhamento das águas subterrâneas, oferecendo subsídios técnicos às decisões relacionadas ao uso, ao planejamento e ao gerenciamento dos recursos hídricos. Dessa forma, o PACS fortalece a gestão integrada das águas subterrâneas em Minas Gerais, assegurando maior confiabilidade às análises de disponibilidade hídrica e ao processo de outorga.
## 5. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
5.1.	Perfuração de poço tubular de monitoramento;
5.2.	Monitoramento periódico com coleta de dados do poço;
5.3. Informações do poço disponibilizadas no SIAGAS - Sistema de Informações sobre Águas Subterrâneas em h ps://siagasweb.sgb.gov.br/layout/index.php h ps:// nyurl.com/siagasweb
## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
6.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
Etapa	Descrição / Especificação	Unidade	Data Inicial	Data Final
6 meses a par r a par r da firma
1.1	Perfuração, fiscalização e implantação do poço de monitoramento	DHT	da firma do
do acordo acordo a par r da firma	fim da vigência
1.2	Monitoramento e visitas periódicas para manutenção da estação	DHT do acordo	do acordo

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por
Alfredo Luis Marques Miranda de Castro
,
Representante Legal
, em
26
/02/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de
8
de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Adualdo Rodrigues da Silva
,
Testemunha
, em 26/02/2026, às 14:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
BERNARDO LUIZ F. DE OLIVEIRA
,
Testemunha
, em 27/02/2026, às 09:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
ALICE SILVA DE CASTILHO
,
Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial
, em
27
/02/2026, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de
8
de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
VILMAR MEDEIROS SIMÕES
,
Diretor(a)-Presidente
, em 27/02/2026, às
14:39
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
e
201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código
verificador
2817766
 e o código CRC
3
B19AFAD
.
Referência: Processo nº 48091.001837/2025-97	SEI nº 2817766
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3132665&infra_siste…	2/2