Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48035.002497/2025-96
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Instrumento trata das ações e a vidades previstas dentro do Acordo de Cooperação TécnicoCien fica entre a CPRM e a COOPERATIVA ESTANÍFERA DE MINERADORES DA AMAZÔNICA LEGAL LTDA - CEMAL, visando fomentar o desenvolvimento de a vidades de interesse comum entre as signatárias, voltadas ao desenvolvimento de pesquisas e publicação técnico-cien fica relacionado às mineralizações associados ao depósito secundário, em especial minerais de minérios de terras raras.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²
Potencial de Elementos Terras Raras o depósito da CEMAL	48 meses	48 meses
## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1.	O presente instrumento tem como objeto a realização de ações conjuntas com a CEMAL visando à execução das a vidades voltadas à iden ficação do potencial de elementos de terras raras na mina operada pela empresa de acordo com o projeto desenvolvido pela CPRM, com obje vos específicos de:
3.1.1.	Iden ficação dos minerais portadores de terras raras e os demais minerais de minérios;
3.1.2.	Caracterização químico-mineralógica dos minerais de minérios;
3.1.3.	Análise da eficiência dos processos de concentração dos minerais de minério u lizados;
3.1.4.	Análise do aproveitamento econômico dos rejeitos; e,
3.1.5.	Elaboração de relatórios técnicos de caracterização dos minerais de minérios do depósito.
## 4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4.1. A execução das a vidades previstas no presente Acordo de Cooperação Técnica será realizada de forma conjunta entre a CPRM e a CEMAL, por meio da integração de equipes com base nos seguintes procedimentos:
4.1.1. Amostragem das frentes de lavra e do minério e rejeitos dos processos de concentração: Essa etapa permi rá conhecer a rota de processamento do minério da frente de lavra até a produção do concentrado e de sua eficiência no processo de concentração;
4.1.2. Caracterização químico mineralógica dos minerais de minérios e dos rejeitos do depósito: realização de análises laboratoriais com técnicas analí cas disponíveis na CPRM, em ins tuições parceiras e/ou serviços contratados como por exemplo: microfluorescência de raios X (FRX), espectrometria de massas com plasma acoplado indu vamente (ICP-MS), difração de raios X (DRX), espectroscopia de reflectância, microscopia eletrônica, técnicas de mineralogia automa zada, entre outros;
4.1.3. Análise da eficiência dos processos de concentração dos minerais de minério u lizados: caracterização mineralógica dos rejeitos do processo para iden ficação dos minerais de minérios con do;
4.1.4. Análise do aproveitamento econômico dos rejeitos: iden ficação do possível aproveitamento dos minerais presentes no rejeito; e,
4.1.5. Elaboração de relatórios técnicos de caracterização dos minerais de minérios do depósito: consolidação dos dados gerados em relatórios técnicos, publicações cien ficas e mapas em ambiente SIG. Estão previstas ainda a apresentação dos resultados em eventos técnico-cien ficos e a divulgação dos resultados em plataformas ins tucionais.
4.2. O desenvolvimento das a vidades será acompanhado por reuniões periódicas de coordenação, presenciais ou virtuais, garan ndo a ar culação entre as equipes e o cumprimento das metas estabelecidas.
## 5. METAS A SEREM ATINGIDAS
5.1.	Desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto;
5.2.	Caracterização químico-mineralógica das amostras coletadas em 2025;
5.3.	Compar lhamento de materiais (amostras) ou análises de materiais de áreas ou de projetos quando de
interesse das partes;
5.4. Viagens de campo para coleta de dados dos projetos em conjunto ou de áreas de mútuo interesse, observadas as limitações técnicas e legais;
5.5. Intercâmbio de informações de processos operacionais e de resultados laboratoriais para ajustes das metodologias adotadas;
5.6.	Publicações de ar gos em revistas cien ficas;
5.7.	Implemento de informações no banco de dados das ins tuições par cipes; e,
5.8.	Divulgação de resultados das pesquisas em eventos técnicos-cien ficos.
## 6. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
6.1.	Ar gos e/ou informe técnico sobre os mapas e análises executados.
6.2.	Trabalhos em eventos técnico-cien ficos nacionais e internacionais.
## 7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
7.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
Eixo	Etapa	Descrição / Especificação	Unidade	Data Inicial	Data Final
Visita CEMAL Amostragem das frentes de lavra com
coleta de minério (Run of Mine) e do processo de
Preliminar	1.1	CPRM/CEMAL
concentração do minério com coleta de concentrado e	Etapa já realizada
rejeito.
Análise	Caracterização químico-mineralógica do minério,
2.1	CPRM/CEMAL	Mês 01	Mês 19
Laboratorial	concentrado e rejeito
Análise	3.1	Iden ficação dos minerais de minério con do no rejeito	CPRM	Mês 06	Mês 22 eficiência do	Caracterização dos demais minerais e iden ficação do
3.2	CPRM	Mês 06	Mês 22 processo	seu potencial para aproveitamento
Resultados	Integração e disseminação dos resultados (relatórios
4.1	CPRM/CEMAL	Mês 19	Mês 48
finais	técnicos e ar gos cien ficos)
## 8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8.1. Não haverá transferência de recursos financeiros para a execução deste instrumento. Eventuais despesas com deslocamento, hospedagem e comunicações, necessárias ao andamento dos trabalhos, serão cobertas pelas dotações orçamentárias específicas dos signatários.
## 9. EQUIPE
9.1.	Pela CPRM:
9.1.1.	Lucy Takehara Chemale; 9.1.2.	Cassiano Costa e Castro; e
9.1.3.	Guilherme Ferreira.
9.2.	Pela CEMAL:
9.2.1.	Cirila Raquel de Araújo Gomes e Silva;
9.2.2.	Wesley Oliveira Lemos; e
9.2.3.	Ivo Cardoso Viana.
## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por ADILSON CELESTINO DAMASCENO, Representante Legal, em 17/04/2026, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por IVO CARDOSO VIANA, Usuário Externo, em 17/04/2026, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por
LUCY TAKEHARA CHEMALE
,
Pesquisador(a) em Geociências
, em
22
/04/2026, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de
8
de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
FRANCISCO VALDIR SILVEIRA
,
Diretor(a) de Geologia e Recursos Minerais
,
em 28/04/2026, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 d
e
8
 de outubro de
201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
VILMAR MEDEIROS SIMÕES
,
Diretor(a)-Presidente
, em 06/05/2026, às
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
15:31
e
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código
verificador
2875502
 e o código CRC
A6F98866
.
Referência: Processo nº 48035.002497/2025-96	SEI nº 2875502