 ANEXO – PLANO DE TRABALHO

# MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MARINHA DO BRASIL
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

PLANO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
# HIDROGRÁFICAS UTILIZANDO O NAVIO DE PESQUISA HIDROCEANOGRÁFICO
“VITAL DE OLIVEIRA”

1 - DADOS INSTITUCIONAIS

EXECUTOR: MB.

# INSTITUIÇÃO CREDENCIADA
- Centro de Hidrografia da Marinha
- Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Armação - Niterói – RJ
- CEP: 24.048-900
- Tel.: (21) 2189-3010 e (21) 2189-3049
- CNPJ: 03062936/0001-35

- Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital De Oliveira”
- Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Armação - Niterói – RJ
- CEP: 24.048-900
- Tel.: (21) 2189-3350 e (21) 2189-3348
- CNPJ: 00.394.502/0517-25

DIRIGENTE
XXX

COORDENADOR DO PROJETO
XXX
2 - DADOS DO PROJETO

# TÍTULO
-Apoio ao Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira”, visando a realização das suas manutenções e das atividades de pesquisa propriamente ditas.

# PROGRAMAS
Programas relacionados ao Plano Setorial para os Recursos do Mar - PSRM; e - Outros projetos.

PRAZO DE EXECUÇÃO
1.095 (um mil e noventa e cinco) dias.

# OBJETIVO
 Tendo por referência o Acordo de Cooperação celebrado entre Marinha do Brasil (MB),
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação (MCTI), Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e Vale S.A. (VALE), para aquisição do Navio e Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira”, este projeto tem como objetivo estabelecer e regular a aplicação de recursos de modo a executar as manutenções da plataforma de pesquisa (Navio) e as atividades de pesquisa propriamente ditas. Para alcançar o objetivo, ora chamado de Governança, serão instituídos um Comitê Gestor e um Comitê Científico.

# RESUMO
 Com a concorrência da MB, MCTI, PETROBRAS, e da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), estabelecer e regular a aplicação de recursos em prol da conservação do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira” e da sua operação em atividades de pesquisa.

# FONTES DE FINANCIAMENTO
 O Projeto será financiado pela MB, MCTI, pela PETROBRAS, prioritariamente por meio da aplicação dos recursos provenientes da obrigação de investimento externo em P&D&I, prevista nos contratos de concessão, e pela CPRM, nos montantes estabelecidos neste PLANO
DE TRABALHO.
 O objeto da autorização da ANP restringe-se ao valor que deverá ser aportado pela PETROBRAS, conforme previsto no cronograma de aplicação dos recursos do projeto.

# TIPO DE DESPESA
- Para as despesas atribuídas à PETROBRAS, serão prioritariamente enquadradas nas alíneas do art. 12, da Resolução ANP Nº 918, DE 10 de março de 2023, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), cujos recursos serão passados à MB por meio do Centro de Hidrografia da Marinha, Instituição (Organização Militar) de Ciência e Tecnologia (ICT) cadastrada junto à ANP
- Para as despesas relacionadas à posse, manutenção e operação do Navio, como aquisição de material e execução de serviços, cuja origem seja governamental, serão utilizadas Natureza de Despesa (ND) 339039 (Serviço), 339030 (Material de Consumo) e 339052 (Material Permanente).

# MODELO DE GESTÃO
 O modelo de gestão da utilização, manutenção e da qualificação do pessoal que irá operar
os equipamentos científicos deste Navio será estabelecido entre as partes (MB/MCTI/ PETROBRAS/CPRM), no âmbito de um Comitê Gestor.

# JUSTIFICATIVA
 O Brasil possui um dos mais extensos litorais do mundo, em que se concentra a maior parcela da população do País e importantes atividades socioeconômicas, tais como: pesca e aquicultura, comércio marítimo, turismo, bem como a exploração de gás e de petróleo, todas sujeitas a influências de fenômenos naturais relacionados ao mar.
 Nos últimos anos, a importância do mar para o desenvolvimento do País ganhou uma nova dimensão junto à nossa sociedade, fruto da crescente necessidade de preservação do ambiente costeiro e marinho, da geração de dados que contribuam para a tomada de decisões relativas às mudanças climáticas e eventos extremos e da inserção do Brasil no cenário internacional, bem como pela descoberta de grandes reservas de petróleo na costa brasileira.
 A Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) visa a: promover a formação de recursos humanos; estimular o desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia marinhas; e incentivar a exploração e o aproveitamento sustentável dos recursos do mar, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e das áreas costeiras adjacentes.
 A Estratégia Nacional de Defesa define como uma das áreas estratégicas prioritárias o Atlântico Sul, pela sua importância econômica e política.
 A PNRM reflete o protagonismo esperado para os oceanos, na visão estratégica nacional.
O projeto ora proposto se encontra alinhado com o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) e, além de contribuir para o aumento da presença brasileira no Atlântico Sul e Equatorial, propiciará às futuras gerações de brasileiros a possibilidade de receber os benefícios que poderão advir com o aproveitamento dos recursos naturais dessa região.
 O PSRM possui especial importância porque define as diretrizes dos programas, planos e ações inseridas para transformar os recursos da nossa “Amazônia Azul” em riquezas para o País.

“A Amazônia Legal tem uma área de aproximadamente 5.217.423 km2, o que corresponde a 61% da área continental do Brasil (8.553.152km2). No mar, a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, cujo limite exterior é de 200 milhas náuticas, tem uma área oceânica aproximada de 3.539.919km2, os quais, somados aos cerca de 950.000km2 de plataforma continental reivindicados junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, perfazem um total de 4.489.919km2, delimitando o que denominamos de Amazônia Azul, uma extensa área oceânica, adjacente ao continente brasileiro, e que corresponde a aproximadamente 52% da nossa área continental”.

  Adicionalmente, os objetivos deste Projeto também se alinham ao Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA), ao Programa em Biotecnologia Marinha, ao Programa de Ilhas Oceânicas e todos os desdobramentos do PSRM, bem como ao Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) e aos demais programas, planos e projetos negociados na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM.
 Sob o enfoque específico da indústria de petróleo e gás, a ampliação da fronteira exploratória, dentre as quais se destacam as reservas do “Pré-Sal”, exige um esforço crescente em caracterização e monitoramento ambiental das bacias oceânicas, demandando o aumento da infraestrutura embarcada para a pesquisa. Paralelamente, a oferta dessa infraestrutura nos âmbitos nacional e internacional está muito aquém da demanda.
 Pelos motivos citados, considera-se necessário o estabelecimento de uma metodologia de emprego adequado ao NPqHo “Vital de Oliveira”, visando a otimizar o esforço do País para coleta e análise primária de informações ambientais nas áreas de oceanografia, hidrografia, geologia e meteorologia. Como resultado, espera-se: ampliar o conhecimento sobre o ambiente marinho na região do Atlântico Equatorial e Sul; estimular o desenvolvimento de tecnologias e inovação em produtos e serviços por meio da análise do ambiente marinho e suas aplicações nas diversas áreas do conhecimento científico; reduzir a vulnerabilidade e os riscos de eventos extremos e mudanças climáticas; e formar recursos humanos qualificados nas áreas de estudo afetas ao mar. Assim, justifica-se a utilização de recursos oriundos da “Cláusula de Investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”, prevista nos Contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e/ou Gás Natural (ANP/PETROBRAS) e dos investimentos da CPRM.
 A aquisição do NPqHo “Vital de Oliveira” teve como justificativa o interesse comum, entre os PARTÍCIPES, no desenvolvimento de pesquisas científicas no meio ambiente marinho. O seu primeiro ano de atividades será fundamental para consolidar a interoperabilidade dos PARTÍCIPES do Acordo de Cooperação para Governança do Navio e a definição dos métodos de utilização otimizada do meio, de forma a alcançar tais objetivos.

RESULTADOS ESPERADOS:
 Ampliação da infraestrutura embarcada existente no País para a coleta e análise primária de informações ambientais nas áreas de oceanografia, hidrografia, geologia e meteorologia e execução da Manutenção e Operação do NPqHo “Vital de Oliveira”, considerando-se:
disponibilização do NPqHo “Vital de Oliveira”, que servirá como um “Laboratório Nacional Embarcado” capaz de realizar inúmeros tipos de pesquisas na área do Atlântico
Equatorial e Sul;
1. capacitação de recursos humanos aptos a operar a infraestrutura científica implantada;
2. estímulo às ciência e tecnologia marinhas nas águas sobrejacentes ao leito do mar, do solo e seu subsolo e nas áreas costeiras adjacentes;
3. disponibilização de acomodações para embarque de pesquisadores;
4. possibilidade de compartilhamento dos dados coletados entre os PARTÍCIPES, a critério do Comitê Gestor;
5. definição de um novo modelo de gestão e uso compartilhado que otimize a utilização da infraestrutura embarcada, composta por laboratórios e equipamentos; e
6. alocação de equipamentos e infraestrutura básica de laboratórios em apoio à pesquisa.

MÉTODOS DE EXECUÇÃO:
 Anualmente, a partir da assinatura do Acordo de Cooperação, serão cumpridas as seguintes etapas no decorrer deste PLANO DE TRABALHO:

# a) ETAPA 1: PLANEJAMENTO ANUAL
ATIVIDADE	MECANISMO DE / ACOMPANHAMENTO DA / EXECUÇÃO
Atividade 1: Definição das Campanhas Hidrográficas e do Plano de Manutenção, a serem cumpridas no ano seguinte.	Atas de Reunião do Comitê Científico e do Comitê Gestor.

# b) ETAPA 2: MANUTENÇÃO DO NAVIO
ATIVIDADE	MECANISMO DE
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
Atividade 1: Realizar as manutenções do navio em período predefinido anualmente.	Relatórios de Manutenção do Navio.

# c) ETAPA 3: CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
ATIVIDADE	MECANISMO DE / ACOMPANHAMENTO DA / EXECUÇÃO
Atividade 1: Realização de cursos e adestramentos em proveito da tripulação.	Relatório de Cursos.

# d) ETAPA 4: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS HIDROGRÁFICAS
ATIVIDADE	MECANISMO DE / ACOMPANHAMENTO DA / EXECUÇÃO
Atividade 1: Realizar 1ª Campanha Hidrográfica.	Relatório Final da Comissão.
Atividade 2: Realizar 2ª Campanha Hidrográfica.	Relatório Final da Comissão.

ETAPAS E CRONOGRAMA FÍSICO:
 Anualmente, a partir da assinatura do Acordo de Cooperação, serão cumpridas as seguintes etapas e Cronograma Físico no decorrer deste PLANO DE TRABALHO:

Etapa	Atividades	Duração prevista (meses)
		Início	Término
Etapa 1: Planejamento anual	Atividade 1: Definição das / Campanhas Hidrográficas e do Plano de Manutenção, a serem cumpridas no ano seguinte.	SET	DEZ
Etapa 2: Manutenção do navio.	Atividade 1: Realizar as manutenções do navio.	JAN	DEZ
Etapa 3: / Capacitação de Pessoal.	Atividade 1: Realização de cursos e adestramentos da tripulação.	MAR	OUT
Etapa 4: / Realização de Campanhas / Hidrográficas.	Atividade 1: Realização de Campanhas Hidrográficas de até 3 meses (anual).	JUL	NOV
	Atividade 2: Realização de Campanhas Hidrográficas de até 3 meses (anual).	JAN	JUN

 O planejamento das campanhas será coerente com o calendário das manutenções, ou seja, com os períodos de disponibilidade do navio.

CUSTOS ANUAIS DO NAVIO:
 Anualmente, serão empregados recursos para operação, manutenção e posse do navio, totalizando um custo anual total do navio de R$ 44.592.874,97 conforme a tabela abaixo:

CUSTOS
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CUSTO ANUAL
Grupos/Elementos de Despesa
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R$ 31.736.664,96
Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG)	R$ 16.366.626,00
Manutenção, material e calibração de equipamentos científicos	R$ 2.521.460,68
Manutenção, material e testes de convés	R$ 2.234.145,92
Manutenção, material e aferição de máquinas	R$ 7.736.835,11
Manutenção e material de habitabilidade	R$ 1.157.582,28
Manutenção e material de comunicações e navegação	R$ 955.581,74
Qualificação de pessoal	R$ 89.193,22
Emprego de Aeronave	R$ 675.240,00
CUSTOS DE POSSE	R$ 12.121.470,07
Alimentação e rancho	R$ 780.994,50
Atracação, rebocadores e funcionamento	R$ 1.817.379,17
Pagamento de pessoal	R$ 9.523.096,40
CUSTOS DA INTERVENIENTE	R$ 734.739,95
CUSTO TOTAL ANUAL DO NAVIO	R$ 44.592.874,97[1]
[1] Considerando 4 partícipes, seriam R$ 11.148.218,74 por ano, por partícipe, durante 3 anos.

 Ressalta-se que do montante supracitado, será necessário empregar recursos para contratação de uma ou duas Instituições para gestão administrativa e financeira das obrigações previstas no Acordo de Cooperação. Para essa contratação será alocado um valor anual máximo de 5% do custo de operação e manutenção do Navio, descontados os valores de “CLG” e “Emprego de Aeronave”, ou seja, R$ 734.739,95.
 Em caso de contratação de duas Entidades Intervenientes Administrativas, uma delas estará voltada, fundamentalmente, às atividades de posse e manutenção, e a segunda para os trabalhos científicos, bem como para a manutenção/calibração dos sensores e equipamentos de pesquisa.
 A discriminação detalhada das metas a serem executadas encontra-se no Apêndice I.
 As despesas de “Alimentação e rancho”, “Atracação, rebocadores e funcionamento”, “Pagamento de pessoal” e “CLG” poderão ser custeadas de forma total ou parcial pela MB, que deve apresentar a comprovação das despesas ao Comitê Gestor/Interveniente Administrativo, para registro e abatimento do valor financeiro do crédito a ser disponibilizado anualmente pela MB.
 Foi considerado um máximo 144 dias de mar por ano, visando atingir o melhor rendimento do navio. É entendido pelos PARTÍCIPES, que ultrapassado esse patamar, haverá um aumento dos custos de manutenção e operação do Navio, relacionado com a sobrecarga de trabalho dos seus equipamentos.
 Em casos emergenciais, tais como a garantia da segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a contribuição para a preservação do meio ambiente, a MB poderá utilizar o navio em prol da atividade de suporte ao sinistro, conforme previsto na Constituição Federal. Nesse caso, os PARTÍCIPES, serão informados prontamente da necessidade e reportarão o fato aos seus representantes do Comitê Gestor.

EQUIPE EXECUTORA:
 A equipe executora, composta inicialmente por militares, servidores da MB e pesquisadores indicados pelos PARTÍCIPES, não será remunerada com os recursos do projeto.

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Anualmente, todos os partícipes deverão aportar uma contribuição total de R$ 11.148.218,74, em até 3 parcelas iguais, a serem disponibilizadas a Instituição Interveniente indicada pela MB, até o último dia dos meses de abril, julho e outubro, que buscará executar os gastos até dezembro de cada ano, a fim de viabilizar os depósitos do ano subsequente.
Deste modo, haverá um aporte de verba anual de R$ 44.592.874,97 ao navio. Para os 3 anos do Acordo de Cooperação, corresponderá a um aporte de R$ 133.778.624,91.

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ ESPECÍFICAS
Os valores apresentados na planilha de custos fundamentaram-se a partir de Orçamentos, Notas Fiscais e Faturas obtidas nas aquisições e contratações de serviços realizadas durante o 1° Acordo de Cooperação. Não obstante, virtude contexto mundial de incertezas e variações, os valores estão sujeitos a alterações para maior ou menor.
A discriminação das metas a serem executadas e as regras a serem seguidas quando da
contratação da interveniente administrativa encontram-se nos seguintes apêndices:

1. Planilha de custos;
2. Obrigações da Instituição que atuará como Interveniente Administrativa; e III.	Modelo de Relatório de Acompanhamento Gerencial.